| NOMBRE DEL ALUMNO: | Ignacio de Lecea |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL TUTOR: | Juan José Escribano |

| Nº TUTORÍA: 0. Arranque 1. Plan de Proyecto 2. Estado del Arte | 3. Seguimiento 4. Cierre trabajo técnico 5. Revisión memoria | FECHA: | 27/01/2025 |
| --- | --- | --- | --- |

TEMAS TRATADOS:

Respecto a las tutorías de seguimiento, hicimos varias:
27/01: En esta tutoría le puse al día con los avances logrados hasta el momento. Ya había desarrollado la base de datos para consulta de documentación y parte de la que contenía los problemas para el tutor virtual, pero ya teníamos funcionando una primera Demo con streamlit.

Hicimos varias pruebas para comprobar que nos devolvía lo que queríamos, y comentamos posibles mejoras, también afinamos los Templates con los que transmitíamos las instrucciones al modelo llama 3.3 70b de groq.

13/02: Esta tutoría fue para comentar algunos problemas que me habían surgido, concretamente en la tutoría anterior habíamos contemplado mantener contexto, el problema es que esto implicaba sobrepasar el límite de tokens gratuitos que contempla el modelo seleccionado en groq, es decir, el número de input tokens sumados a los output tokens superaban el límite de 6000 tokens por minuto.Esto sucedía únicamente en Consulta de documentación, teniendo en cuenta que se alimentan de bases de datos distintas.
Por tanto había que eliminar funcionalidades, y así decidimos que la información acerca de la historia de las ciencias de la computación no era indispensable y la eliminamos, por tanto, nuestra IA ya no respondería cuestiones relacionadas con ese tema.
Por otro lado también establecimos que solo mantuviera el contexto de la pregunta inmediatamente anterior, de esta forma eliminábamos muchos input tokens en consultas posteriores.

17/02: Esta tutoría la dedicamos a configurar el ordenador de Juanjo para poder ir probando la IA y verificar que la información que nos daba era verídica y exenta de errores.
Tuvimos varios problemas dado que había que descargar todas las aplicaciones, librerías y clonar el repositorio con el código y bases de datos, pero finalmente lo logramos y de esta forma, con tiempo suficiente, podíamos cerciorarnos de su correcto funcionamiento.

24/02: En este punto ya había desarrollado una versión oficial de la App con java, ya que era el único formato donde podíamos incluir un acceso directo a Jflap, aunque esta funcionalidad aun no estaba implementada.

Le hice una demo de la nueva versión de la aplicación, con las funcionalidades de Consulta de documentación y Tutor virtual implementadas, sumado a una serie de mejoras que en streamlit no eran posibles, como la inclusión de un glosario para símbolos matemáticos, y comentamos futuras mejoras.

También me pasó una batería de problemas mucho más amplia de la que teníamos hasta el momento, haciendo mucho más capaz al Tutor virtual.

ACUERDOS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN:

| Item | Acuerdo / Tarea | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finalizar la base de datos de problemas. | JJE | No hay |

No hay

FECHA PREVISTA DE LA SIGUIENTE REUNIÓN:

| Firma Tutor: | Firma Alumno: |
| --- | --- |